LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA: UN ESTUDIO AL CASO REFICAR

- Trazabilidad del proceso de contratación pública

El documento explica las etapas del proceso contractual del Estado, que se estructuran en tres fases principales.

Etapa precontractual:

Es la fase donde la entidad estatal planea el proceso de contratación.

Incluye:

- Identificación de la necesidad pública

- Estudios previos

- Análisis del sector

- Elaboración del pliego de condiciones

- Publicación del proceso

El pliego de condiciones define las reglas del proceso, los criterios de selección y las obligaciones contractuales.

También establece:

- criterios de evaluación

- reglas de presentación de ofertas

- riesgos del contrato

- garantías exigidas

- cronograma del proceso.

Estas condiciones están reguladas por el Decreto 1082 de 2015.

- Etapa de Selección del contratista

Después de publicado el pliego, se desarrolla la selección del contratista.

Las actividades principales son:

- Publicación de la convocatoria

- Presentación de ofertas

- Evaluación de propuestas

- Informe de evaluación

- Audiencia de adjudicación

La adjudicación se realiza mediante acto administrativo motivado, el cual obliga a la entidad y al contratista seleccionado.

Este proceso busca garantizar:

- transparencia

- igualdad de oferentes

- selección objetiva.

3. Etapa contractual

Es la fase donde se ejecuta el contrato.

Incluye:

Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfecciona cuando:

- existe acuerdo entre las partes

- el contrato se firma por escrito

- existe disponibilidad presupuestal.

Esto se establece en la Ley 80 de 1993.

Ejecución del contrato

Durante la ejecución pueden presentarse:

- modificaciones

- aclaraciones

- ajustes contractuales.

Además, se realiza la supervisión del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO

El documento explica que todo contrato estatal debe tener soporte presupuestal previo.

Esto implica:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

- Registro Presupuestal (RP)

- Asignación de recursos para la ejecución del contrato.

Sin estos documentos no se puede ejecutar el contrato, ya que se debe garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

# ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato se realiza mediante dos figuras principales.

- Supervisión

La supervisión es realizada por un funcionario de la entidad pública.

Sus funciones incluyen:

- verificar cumplimiento del contrato

- aprobar entregables

- autorizar pagos

- reportar incumplimientos.

- Interventoría

Se usa principalmente en contratos de obra o alta complejidad.

Sus funciones son:

- control técnico

- control financiero

- seguimiento a cronograma

- control de calidad.

Control y transparencia del proceso

El documento resalta que la contratación pública está orientada a combatir la corrupción.

Para esto intervienen instituciones como:

- Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

- SECOP I

- SECOP II

Estas plataformas permiten:

- publicar procesos contractuales

- consultar documentos

- realizar seguimiento ciudadano.

CONCLUSIÓN

El documento explica que la contratación estatal en Colombia busca garantizar:

Transparencia

- publicidad de los procesos

- participación de oferentes

Legalidad

- Cumplimiento de normas del estatuto de contratación

Eficiencia

- Selección objetiva del mejor oferente

Sin embargo, el documento también señala que existe sobrerregulación en la contratación pública, lo que puede generar dificultades administrativas para las entidades estatales.